ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)»

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 20 мая 2011 года № 264

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.

- Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортность проживания.

- Устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений района.

- Создание муниципального специализированного фонда.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| Наименование | Планируемые показатели (кв. м.) | Значение показателя 2021 г (кв. м.) |
| --- | --- | --- |
| Объем жилищного строительства | 4450 | 4451 |

В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств на мероприятия:

- Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий  - 2748,19039 тыс.руб., фактически использовано – 2596,94820 тыс.руб

- Градостроительное планирование развития территорий: было запланировано выделение финансовых средств в размере  1038,13648 тыс. руб., фактическое использование средств составило 658,61880 тыс.руб. на следующие мероприятия:

  - . Проведение  работ  на реализацию мероприятий по градостроительному планированию развития территорий – 395,00000 тыс. руб.

  - Выполнение работ по территориальному планированию и градостроительному зонированию муниципального образования – 643,13648  тыс.руб.

Разница запланированного финансирования от фактического использования составило 479,51768 тыс. руб.,  образовавшийся за счет  не полного выполнения работ по Контракту №19 от 27.08.2019г

Первый заместитель руководителя

- председатель комитета по развитию

Инфраструктуры                                                                          А.А. Гнеушев