ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)»
за 2021 год

	Наименование муниципальной программы
	«Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)»

	Ответственный исполнитель
	Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район»



        Муниципальная программа «Жилище в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 20 мая 2011 года № 264
        Целью муниципальной программы является устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы.
       Муниципальной программой поставлены следующие задачи:
1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.
2. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортность проживания.
3. Устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений района.
4. Создание муниципального специализированного фонда.

    Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.
	Наименование
	Планируемые показатели
(кв. м.)
	
Значение показателя
2021 г
(кв. м.)

	Объем жилищного строительства
	4450
	4451



   В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств на мероприятия:
1. Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий  - 2748,19039 тыс.руб., фактически использовано – 2596,94820 тыс.руб
1.  Градостроительное планирование развития территорий: было запланировано выделение финансовых средств в размере  1038,13648 тыс. руб., фактическое использование средств составило 658,61880 тыс.руб. на следующие мероприятия:
2.1 . Проведение  работ  на реализацию мероприятий по градостроительному планированию развития территорий – 395,00000 тыс. руб.
2.2. Выполнение работ по территориальному планированию и градостроительному зонированию муниципального образования – 643,13648  тыс.руб. 
Разница запланированного финансирования от фактического использования составило 479,51768 тыс. руб.,  образовавшийся за счет  не полного выполнения работ по Контракту №19 от 27.08.2019г


Первый заместитель руководителя
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