Отчет о реализации 
 муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в МО «Тарбагатайский район» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 11.11.2020 года № 1252 за 2021 год
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Индикаторы и показатели
	Единица
измерения
	План
2021г.
	Факт
2021г.
(количество план/факт)
	Исполнение
%

	1
	Доля муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное пользование юридическим лицам, в общем объеме муниципального недвижимого имущества
	%
	99
	99/77
	78

	2
	Доля объектов муниципального имущества, в отношении которых в реестре муниципального имущества содержится актуальная информация, от общего числа объектов, представленных правообладателем к учету
	% 
	95
	100/100
	100

	3
	Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю)
	% 
	91
	4016/3151
	78,5

	4
	Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет
	%  к предыдущему году
	3,20
	2,60
	1,45

	5
	Соотношение количества объектов недвижимого имущества, право собственности муниципального образования,  на которые зарегистрированы, к количеству объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации
	% 
	95
	8/7
	87,5

	6
	Доля оформленных технических планов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет в общем количестве заявленных объектов
	% 
	99
	1/1
	100




	№
	Наименование мероприятия
	Запланировано средств(руб.)
	Исполнено
(руб.)
	Причины неисполнения

	1
































	Подпрограмма 1 Земельные отношения – основное мероприятие: Повышение эффективности использования объектов недвижимости в муниципальном образовании



Мероприятие 1.1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию















Мероприятие 1.3 Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для обеспечения льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий
(115-III Закон РБ) 





Мероприятие 1.5
Проведение  комплексных кадастровых  работ



	 Всего 9 749,7














Всего 140,3
в.т.ч.
ФБ-0
РБ-0
МБ-140,3














 Всего 156,8 
в.т.ч.
ФБ-0
РБ- 156,8
МБ-0









  



Всего 
9 506,2
 в т.ч.
ФБ 8910,5
 РБ 567,3
 МБ 28,4

	9 737,3














128,0
Договор с ООО «Терра плюс»           № 292 от 18.11.2021г-60,0руб;
Договор с ООО «Терра плюс» №301 от 18.11.2021г. -60,0руб.;
Договор с ООО «Терра плюс» №228 от 05.08.2021г. -8,0руб.;






0
















9 506,2
ООО СГП «Алмаз» -2 220,0руб
ФБ -2 081 055,68
РБ-132 296,88
МБ-6 647,44;
ООО «Жасминфинанс»-169 204,40
РБ-168 696,79
МБ-507,61;
ООО Геоцентр «Землемер»-
79 625,60
РБ-79 386,88
МБ - 238,72
ООО «Земельно-кадастровая компания»-              4 237 418,45 руб.
ООО «Геоземкадастр»-    2 800 000руб.

	12,4














12,4 (МБ) – в связи с отсутствием заявлений на земельные участки, планируемых к продаже и  предоставлению в  аренду на аукционе.    













Отказ от субсидии














-

	2
	Подпрограмма 2 «Имущественные отношения»

	300 000 в т.ч.
МБ 300 000

	103 124,40


	196 875,60

	
	Мероприятие1.3 Услуги специализированной организации
	МБ 200 000
	67 124,40
Договор с фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района.
	132875,60 руб. - остаток по договору на оказание услуг с Фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района. Соглашение о расторжении договора от 20.12.2021г.


	
	Рыночная оценка имущества
	МБ 100 000
	36 000,00
Договоры с ООО «Оценка Инфо»

	64 000 руб. - остаток  в связи с отсутствием заключенных  договоров




Подпрограмма «Земельные отношения» включает в себя 5 Муниципальных контрактов по проведению комплексных кадастровых работ в рамках Соглашения с Министерством имущественных и земельных отношений РБ. Комплексные кадастровые работы выполнены в полном объеме. 
 Заключено 3(три) прямых договора по выполнение кадастровых работ по постановке на  государственный кадастровый учет земельных участков  в рамках  заключенных договоров. Неисполнение в полном объёме связано с окончанием действия договора и оплата по фактически   выполненным работам.


Подпрограмма «Имущественные отношения» включает себя 4(четыре) договора. 
1.
- договор со специализированной организацией - Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района от 25.03.2021г. №12.
[bookmark: _GoBack]132 875,60 руб. - остаток по договору на оказание услуг  в связи    с уменьшением работ.
Указанный договор расторгнут по Соглашению Сторон 20.12.2021г.
 2. 
- договор с ООО «Оценка инфо» №381/21 от 29.10.2021г (оценка з.у. 03:19:140107:233, 03:19:210120:194) -9000руб
- договор с ООО «Оценка инфо»  № 419-1/21 от 06.12.2021г.(автобус КАВЗ-397620 рег.знак Х412ВВ03RUS.)  и  (автобус ПАЗ-32053-70 рег.знак  О479BO 03RUS.)-9000руб.
-  договор с ООО «Оценка инфо»  № 13 от 24.05.2021г.(автобус КАВЗ-397620 рег.знак Х412ВВ03RUS.)  и  (автобус ПАЗ-32053-70 рег.знак  О479BO 03RUS.)-9000руб.
- 
 неисполнение 64 000 руб. - остаток  в связи с отсутствием  заявлений на аукционы.


Начальник отдела земельных
и имущественных отношений
Комитета по развитию инфраструктуры
МО «Тарбагатайский район»                                                                            Истомин А.В.

