УТВЕРЖДЕН

Постановлением  Администрации

 МО «Тарбагатайский район»

                                                                                               От «___»_________2025 год № ___
ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Подведение итогов отопительного периода 2024/2025 года. Разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 
	До 1 июня 2025 года
	ОМСУ 

РСО

	2
	Представление в МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»
	
	

	
	о назначении ответственных за подготовку к ОЗП 2025/2026
	До 05 июня 2025 года
	ОМСУ 

               РСО



	
	план работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях котельных и инженерных сетей
	До 1 июня 2025 года
	РСО

	
	графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду
	До 1 июня 2025 года
	РСО

	
	планов-графиков гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения, согласованные с ресурсоснабжающими организациями;


	До 1 июня 2025 года
	ОМСУ 

РСО

	
	информацию о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда
	С 1 августа по 15 сентября 2025 года
	ОМСУ

	
	организация мониторинга выполнения потребителями тепловой энергии приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234
	С 1 августа по 15 сентября 2025 года
	ОМСУ

	
	перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;


	До 05 июня 2024 года
	ОМСУ

	
	 отчет по форме №1-ЖКХ (зима)
	До 2 числа каждого месяца

 с 1 июля по 1 ноября 2025 года
	ОМСУ

РСО

	
	отчет по форме №2-ЖКХ (зима)
	До 2 числа каждого месяца
	РСО

	
	 отчет по форме №3-ЖКХ (зима)
	 с 1 июля по 1 ноября 2025 года
	РСО

	
	Главам сельских поселений,  представить в Забайкальское управление Ростехнадзора для согласования план-график работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.

	До 15 августа 2025 года
	Городским поселениям

	3
	Ресурсоснабжающим организациям:
	
	

	
	Организовать работу по актуализации расчетов нормативов расхода      топлива и нормативного неснижаемого запаса топлива и представить в  МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры» Администрации МО «Тарбагатайский район» 
	До 01 июля 2025 года
	РСО

	
	Обеспечить на начало отопительного периода неснижаемого 45-ти суточного запаса топлива на котельных
	До 1 сентября 2025 года
	РСО

	
	Обеспечить график завоза топлива на котельные
	С 01 сентября по 15 сентября 2025 года
	РСО

	
	Подготовить специализированную технику к работе в озп, создание необходимого запаса материально-технических ресурсов
	До 01 ноября 2025 года
	РСО

	
	Выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026
	До 1 сентября 2025 года
	РСО

	
	Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2025/2026 задолженности за ранее предоставленные топливно-энергетические ресурсы 
	До 20 августа 2025 года
	РСО

	
	Завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 жилищный фонд, объекты социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем
	До 1 сентября 2025 года
	ОМСУ

РСО

Руководителям бюджетной сферы


